浙江桐庐农村商业银行股份有限公司总部办公大楼装修设计项目

招标文件

招标编号：TLRCBK-2025B0001

招标人：浙江桐庐农村商业银行股份有限公司

日期：2025年2月

- 第一章招标公告

第二章投标人须知

第三章评标办法

第四章合同条款及格式

第五章发包人要求

第六章投标文件格式

# 第一章  招标公告

根据相关规定，现就浙江桐庐农村商业银行股份有限公司的总行及营业部办公大楼装修设计项目进行公开招标，欢迎符合要求并有能力完成项目的投标人前来投标：

一、项目名称：浙江桐庐农村商业银行股份有限公司总行及营业部办公大楼装修设计项目

二、项目概况与招标范围

项目概况及规模：装修总建筑面积约10050平方米，其中主楼建筑面积约6750平方米，副楼建筑面积约3300平方米。

建设地点：项目位于桐庐县迎春南路278号。

招标范围：本项目所有室内外设计的方案设计（含投资估算）、初步设计（含初步设计概算）、施工图设计等工作，包含但不限于：空间平面功能布局设计；消防设施改造设计；立体车库设计；天棚、地面、墙面、天桥、道闸等装饰设计；软装（含艺术品）设计；电气、弱电智能化、给排水、消防、暖通空调等专业设计；以及我行需要的功能设施设计工作，并及时配合完成招标人所有工作、各类报建审批、后续施工服务（提供相应设计技术交底、解决施工中的设计技术问题等）、参加竣工验收等项目建设全过程内容。

服务期限：自合同签订日起至装修工程项目竣工验收通过；设计周期不超过40日历天（不含招标人确认时间）。

质量要求：按国家技术规范、标准及规程，分阶段达到设计任务书要求的设计深度，所有设计必须通过国家相关部门审核且满足招标人要求的相关深度。

三、投标人资格要求

1.未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.本项目不接受联合体投标。

3.本项目不允许转包。

4.投标单位资格要求：具有合法有效的企业营业执照且公司注册地址需在浙江省范围内（不含分公司、办事处等）；具备建设行政主管部门核发的工程设计综合资质甲级或工程设计建筑行业（建筑工程）甲级资质或工程设计建筑装饰工程专项甲级资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的设计等能力。

5.投标人近3年（2022年1月1日至今）内完成过1个及以上银行业办公建筑室内装饰工程（要求单项合同室内装修面积2000平方米及以上）的业绩；

6.拟派项目负责人：拟派主设计师具有注册在投标人单位的国家一级注册建筑师执业资格。

四、招标文件的获取

投标人可到门户网站上自行查看和下载。

五、投标文件的递交

投标人应于2025年3月7日9时00分00秒将投标文件送交到浙江省杭州市桐庐县迎春南路278号浙江桐庐农村商业银行股份有限公司，逾期送达作无效标处理。

- 现场勘察

投标人需现场勘察与交流时间为：2025年2月25日 下午14：00

七、开标地点

本次招标将在浙江省杭州市桐庐县迎春南路278号浙江桐庐农村商业银行股份有限公司开标。

八、其他事项

1.入围单位须按照浙江农商联合银行系统营业网点等有关建设标准、公安部有关银行安全防范要求、消防设施工程验收标准等规定进行相应阶段的工程服务。

2.投标文件提交方式：于2025年3月7日上午9：00现场提交，浙江省杭州市桐庐县迎春南路278号浙江桐庐农村商业银行股份有限公司，保卫保障部杨先生处，联系电话：13166885772。

九、联系方式

1.招标人：浙江桐庐农村商业银行股份有限公司

联系人：戴先生

联系电话：0571-64218895

2.监督部门：浙江桐庐农村商业银行股份有限公司纪检办公室

监督电话：0571-64218819

浙江桐庐农村商业银行股份有限公司

2025年2月19日

# 第二章  投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 详见第一章“招标公告” |
| 1.1.3 | 项目名称 |  |
| 1.1.4 | 建设地点 |  |
| 1.2.1 | 资金来源及比例 | 资金来源自筹资金，出资比例为100% |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 详见第一章“招标公告” |
| 1.3.2 | 服务期限 |  |
| 1.3.3 | 质量要求 |  |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力和信誉 | 1、资质条件：详见第一章“招标公告” 2、项目负责人：详见第一章“招标公告” |
| 1.4 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 1.4.2 | 资格审查方式 | 采用资格后审 |
| 1.9 | 现场勘察 | 详见第一章“招标公告” |
| 1.1 | 投标预备会 | 不召开 |
| 1.11 | 分包 | 不允许 |
| 1.12.1 | 实质性要求和条件 | 投标保证金、设计方案、投标报价、质量承诺、周期承诺、履约担保承诺、违约经济责任承诺、主要项目人员配 备及服务承诺和计划等初步评审内容。 |
| 1.12.2 | 偏差 | 不允许 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他材料 | 招标文件补充文件(如有) |
| 2.2 | 投标人要求澄清招标文件 | 截止时间：对招标文件有异议的，应在投标截止时间3日前以书面形式向招标人提出。(投标人在截止时间 以后提出的澄清招标文件的要求，招标人可以拒绝受理) 招标人：浙江桐庐农村商业银行股份有限公司 地址：桐庐县迎春南路278号 联系方式： 13166885772 |
|  | 招标文件澄清/文件修改发出的形式 | 发布至浙江桐庐农村商业银行股份有限公司官网、微信公众号 |
|  | 投标人确认收到招标文件澄清 | 无需回复确认。未按时查询造成的一切后果，投标人自行承担。 |
| 3.1 | 投标文件的内容 | 组成形式： 单信封：包括资信标、商务标、技术标。 组成内容： (一)商务标包括： 1、商务标封面； 2、投标函； 3、设计费用清单； 4、投标人认为有必要的其他内容； (二)资信标包括： 1、资信标封面； 2、资信分自评表(附资信分评审涉及的证明资料复印)； 3、投标人认为有必要的其他内容。 备注：若未提交资信标，作否决投标处理；已提供资信标 但未提供资信标内容的，除招标文件另有规定情形外，不得分。 (三)技术标包括(根据第五章“发包人要求”、结合评标细则内容进行编制)： 1、技术标封面； 2、设计方案： 3、估算资料（估算说明、总估算表）； 4、服务安排(包括项目人员配备、服务承诺及服务计划书)； 5、投标人认为与技术评审有关的其他内容。 注：格式详见第六章“投标文件格式” ，如未提供格式的，由投标人自拟格式。 |
| 3.2.3 | 最高投标限价 | 最高投标限价(即招标控制价)： 105万元。 |
| 3.2.4 | 投标报价的其他要求 | 投标函的投标(总)报价只有一个，或有两个及以上投标 (总)报价的，已声明哪个有效 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 90个日历天(从投标截止之日起算) |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 投标保证金为人民币5万元整，投标人于投标截止时间前5天内至以下账户： 名称：浙江桐庐农村商业银行股份有限公司 开户行及账号：桐庐农商行201000003547442 投标保证金交纳方式：电子汇票、转账支票和银行汇票等非现金方式。(为方便账户资金管理，请潜在供应商在汇款时注明项目名称。）递交投标文件时需提供投标保证金缴纳凭证。逾期未提交投标保证金的视为不参与本次投标。 |
| 3.8.2 | 投标文件的签署和份数 | 按商务文件、资信文件、技术文件正本各1份，副本各5份分别编制并单独装订成册 |
| 3.8.6 |  | 电子文件的提供U盘一份，单独包装，加贴封条，密封口处加盖投标人单位公章 |
| 4.2.1 | 投标截止时间 | 详见第一章“招标公告” |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 | 详见第一章“招标公告” |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 详见第一章“招标公告” |
| 5.2 | 开标程序 | 密封情况检查：由投标人或招标人代表检查 开标顺序：按投标文件递交顺序 |
| 6.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成由招标人开标前决定。 |
| 6.4 | 定标委员会的组建 | 定标委员会构成由招标人定标前决定。 |
| 7.1 | 中标候选人公示媒介及期限 | 公示媒介：浙江桐庐农村商业银行股份有限公司官网 公示期限：不少于3 日。如遇国家法定休假日，应顺延至 法定休假日后第一个工作日。 |
| 7.3 | 技术成果经济补偿 | 不补偿 |
| 7.4 | 履约担保 | 履约保证金为合同中标金额10%，中标人于收到中标通知书28天内转至以下账户： 名称：浙江桐庐农村商业银行股份有限公司 开户行及账号：桐庐农商行201000003547442 履约保证金交纳方式：电子汇票、转账支票和银行汇票等非现金方式。(为方便账户资金管理，请中标人在汇款时注明项目名称）递交投标文件时需提供投标保证金缴纳凭证。 |
| 10 | 知识产权 | 构成本招标文件各个组成部分的，未经招标人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。招标人全部或者部分使用非中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给他人。 |

- 投标人须知

- 1.总则

- 1.1招标项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对项目设计进行招标。

1.1.2招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.4建设地点：见投标人须知前附表。

- 1.2招标项目的资金来源和落实情况

1.2.1资金来源及比例：见投标人须知前附表。

1.2.2资金落实情况：见投标人须知前附表。

- 1.3招标范围、服务期限和质量要求

1.3.1招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2服务期限：见投标人须知前附表。

1.3.3质量要求：见投标人须知前附表。

- 1.4投标人资格要求

1.4.1投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉：

（1）资质要求：见投标人须知前附表；

（2）业绩要求：见投标人须知前附表；

（3）项目负责人的资格要求：见投标人须知前附表；

（4）其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2投标人的资格审查方式：见投标人须知前附表。

1.4.3投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人；

（3）不同投标人的单位负责人为同一人或者互相存在控股、管理关系的；

（4）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照（以相关主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

（5）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形（以相关主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

（6）被依法暂停或取消投标资格的（以相关主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

（7）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

- 1.5费用承担

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

- 1.6保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

- 1.7语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

- 1.8计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

- 1.9现场勘察

见投标人须知前附表。

- 1.10投标预备会

不召开。

- 1.11分包

不允许。

- 1.12偏差

1.12.1投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否则，投标人的投标将被否决。实质性要求和条件见投标人须知前附表。

1.12.2投标人须知前附表允许投标文件偏差招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏差范围和幅度。投标人应响应评标委员会要求，对存在的细微偏差在评标结束前予以补正。拒不补正的，在详细评审时可以细微偏差作不利于该投标人的量化。

- 2.招标文件

- 2.1招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标、定标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）发包人要求；

（6）投标文件格式；

（7）投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

- 2.2招标文件的澄清

投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的要求提疑，要求招标人对招标文件予以澄清。招标文件的澄清将按前附表规定的时间和方式发布，但不指明澄清问题的来源。当招标文件的澄清内容与招标文件相互矛盾时，以最后发出的补充文件为准。

- 2.3招标文件的修改

2.3.1招标人以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件，并通知所有潜在投标人。修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人将在投标截止时间至少15日前发布修改文件；不足15日的，招标人应当顺延提交投标文件的截止时间。

2.3.2当招标文件的修改内容与招标文件相互矛盾时，以最后发出的补充文件为准。

2.3.3若有必要，招标人将酌情延长递交投标文件的截止日期。

- 3.投标文件

- 3.1投标文件的组成

投标文件应包括下列内容：

（1）投标函；

（2）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；

（3）投标保证金；

（4）设计费用清单；

（5）项目管理机构；

（6）设计方案；

（7）资格审查资料；

（8）投标人须知前附表规定的其他材料。

投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

- 3.2投标报价

3.2.1投标人应按照第六章“投标文件格式”的要求填写投标报价。

3.2.2投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“设计费用清单”中的相应报价，投标报价总额为各分项金额之和。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.2.3招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价或其计算方法在投标人须知前附表中载明。

3.2.4投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

- 3.3投标有效期

3.3.1自投标截止日起90天投标书应保持有效，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

- 3.4投标保证金

3.4.1投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、形式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

3.4.2投标人不按本章第3.4.1项要求递交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3投标保证金的退还：

3.4.3.1未中标单位的在中标通知书发出后退还。

3.4.3.2中标单位的在合同签订后退还。

3.4.4有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）在提交投标文件截止时间后到招标文件规定的投标有效期终止之前，投标人撤销其投标文件的；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约担保；

（3）其他情形：投标人在投标过程中存在串通投标或弄虚作假的。

- 3.5资格审查证明资料

3.5.1“投标人基本情况表”应附投标人营业执照和组织机构代码证的复制件、投标人资质证书等材料的复制件。

3.5.2其他见须知前附表。

- 3.6备选投标方案

3.6.1投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。

- 3.7投标文件的编制

3.7.1投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。

3.7.2投标文件应当对招标文件有关服务期限、投标有效期、质量要求、发包人要求、招标范围等实质性内容作出响应。

- 3.8投标文件的签署和份数

3.8.1投标人应本招标文件规定的格式编制、装订投标文件，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

3.8.2投标人应按商务文件、资信文件、技术文件正本各1份，副本各5份分别编制并单独装订成册，投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。推荐使用胶装订本。

3.8.3投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写。正本与副本内容不一致的，以正本为准。

3.8.4投标文件须由投标人在规定位置盖公章并由法定代表人或法定代表授权人签署，投标人应写全称。

3.8.5投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或由法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

3.8.6若涉及电子文件的提供U盘一份，文本文件采用Microsoftword格式文件，设计图形文件采用AutoCAD格式文件，效果图采用JPG格式，用较为普及的应用软件制作。电子文件应单独包装，加贴封条，密封口处加盖投标人单位公章。

- 4.投标

- 4.1投标文件的密封和标记

投标文件的密封、标记要求按第六章“投标文件格式”进行编写。

- 4.2投标文件的递交

4.2.1投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2投标人应在投标人须知前附表规定的地点递交投标文件。

4.2.3投标人所递交的投标文件不予退还。

- 4.3投标文件的修改与撤回

4.3.1在本章第4.2.1项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。投标截止时间前未递交投标文件的，视为撤回投标文件。

4.3.2投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还已收取的投标保证金。

4.3.3修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条的规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

- 5.开标

- 5.1开标时间和地点

见投标人须知前附表。

- 5.2开标程序

见投标人须知前附表。

- 5.3开标异议

投标人对投标文件提交、截标时间、开标程序、唱标内容、开标记录等有异议的，应当在开标时提出，招标人当场作出答复并制作记录。

- 5.4特殊情况处置

出现特殊情况，招标人有权延后开标时间。

- 6.评标、定标

- 6.1评标委员会

评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人评标专家库中随机抽取。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

- 6.2评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

- 6.3评标

6.3.1评标委员会按照第三章“评标、定标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标、定标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。

- 6.4定标委员会

定标由招标人依法组建的定标委员会负责。定标委员会由招标人专家库中抽取。定标委员会成员确定方式见投标人须知前附表。

- 6.5定标

6.5.1定标委员会按照第三章“评标、定标办法”规定的定标因素对入围定标阶段的中标候选人进行评审。

6.5.2定标完成后，定标委员会应当向招标人提交书面定标报告和中标人名单。

- 7.合同授予

- 7.1中标候选人公示媒介及期限

中标候选人公示媒介及期限见投标人须知前附表。

- 7.2中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

- 7.3技术成果经济补偿

招标人对符合招标文件规定的投标人的技术成果不进行补偿，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

- 7.4履约担保

7.4.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、电子汇票、转账支票和银行汇票等非现金方式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保形式向招标人提交履约担保。

7.4.2中标人不能按本章第7.5.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

- 7.5签订合同

7.5.1招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，或者不按照招标文件要求提交履约担保的，招标人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5.2发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

- 8.重新招标和不再招标

- 8.1重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的；

（3）法律法规规定的其他情形。

- 8.2不再招标

重新招标后投标人仍少于3个的，报相关部门审批、核准后不再进行招标。

- 9.纪律和监督

- 9.1对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

- 9.2对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

- 9.3对评标、定标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、合格投标人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标、定标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

- 9.4对与评标、定标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标、定标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、以及评标、定标有关的其他情况。在评标、定标活动中，与评标、定标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标、定标程序正常进行。

- 9.5异议和投诉

- 9.5.1异议

（1）潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前以书面形式向招标人提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出书面答复；作出答复前，暂停招标投标活动。

（2）投标人及其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标人公示期内以书面形式向招标人提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出书面答复；作出答复前，暂停招标投标活动。

- 9.5.2投诉

投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规和招标文件规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明资料，具体要求按国家、省及当地招投标主管部门制定的规定。就招标文件、开标和评标结果投诉的，应当先向招标人提出异议，异议答复期不计算在前款规定的期限内。

上述时限最后一日如遇国家法定休假日的，顺延至法定休假日后的第一个工作日。

- 10.需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

- 附表一：开标记录表

开标记录表

| 项目名称 |  |  |  |  | 项目编号 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 开标地点 |  |  |  |  | 开标时间 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 投标人 |  |  | 投标报价 | 质量 | 工期（交货期） |  | 其他内容 |  | 签名 | 备注 |
| 招标人编制的标底： |  |  |  |  | 开标结果：进入开标程序共 家。 |  |  |  |  |  |  |
| 招标人代表（签名）： |  |  | 唱标人（签名）： |  | 记录人（签名）： |  |  |  | 监标人（签名）： |  |  |

- 附表二：问题澄清通知

问题澄清通知

编号：

（投标人名称）：

评标委员会对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清、说明或补正：

1.

2.

……

请将上述问题的澄清于      年    月    日时前书面递交至                  （详细地址）。

评标委员会授权的招标人：（签字或盖章）

年     月    日

- 附表三：问题的澄清

问题的澄清、说明或补正

编号：

评标委员会：

问题澄清通知（编号：             ）已收悉，现澄清、说明或补正如下：

1.

2.

……

上述问题澄清、说明或补正，不改变我方投标文件的实质性内容，构成我方投标文件的组成部分。

投标人的法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

年     月    日

- 附表四：中标通知书

中标通知书

| 项目名称 |  |  |  | 交易登记号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 交易类别及阶段 |  | □全过程工程咨询 □监理 | □总承包 U设备 | □勘察 □材料 | ■设计 □其他 |  | □施工 |
| （中标人名称）： 你方于 年 月 日递交的该项目投标文件已被我方接受，被确定为中标人。 中标范围 。 项目规模： 。 设计质量： 。 设计周期： 。 设计概算： 。 设计收费： 。 主设计师： ， 职称/注册证书及证书号： 。 其他设计人员：合同签订时，按照投标文件进行配备。 本通知书发出之日起30日内，请你方到（指定地点）与我方签合同。在此之前按招标文件第二章“投标人须知”第7.5款规定提交履约担保。 特此通知。 招标人： （盖单位章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

- 附表五：中标结果通知书

中标结果通知书

（未中标人名称）：

我方已接受（中标人名称）于（投标日期）所递交的（项目名称）设计招标的投标文件，确定（中标人名称）为中标人。

感谢你单位对招标项目的参与！

招标人：（盖单位章）

年月日

- 附表六：确认通知

确认通知

(未中标人名称)：

我方已接受                                       (中标人名称)于                                               (投标日期)  所递交的                       (项目名称)设计招标的投标文件，  确定                             (中标人名称)为 中标人。

感谢你单位对招标项目的参与！

招标人：                                  (盖单位章)

年              月              日

- 第三章  评标、定标办法

- 一、“评定分离”评标办法

- 1.评标方法

本项目采用“评定分离”模式招标。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评审标准进行评审，以不排序的形式向招标人推荐中标候选人。

各评审阶段，因有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争的，经评标委员会认定，可以否决全部投标；未否决全部投标的，评标委员会应当在评标报告中阐明理由。

评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上以书面形式说明其不同意见和理由并签字确认。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评标结果。

- 2.评审标准

- 2.1初步评审标准

投标文件存在以下情形之一的，其投标文件将被否决：

2.1.1形式评审标准

（1）投标人递交备选投标方案的；

（2）投标人名称与营业执照、资质证书不一致的

（3）投标文件组成未包含第二章“投标人须知”第3.1项规  定内容；

（4）影响实质性内容响应的。

2.1.2资格评审标准

（1）不符合企业资质、业绩条件(如有)、人员资格及其他要求的；

（2）投标人提交的营业执照不符合第二章“投标人须知”第 3.5.1项规定的；

2.1.3响应性评审标准

（1）影响实质性内容响应的。

2.1.4有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

- 2.2详细评审因素

详细评审因素：见资信标评审表、商务标评审表、技术标评审表。

- 3.评标程序

- 3.1初步评审

3.1.1投标人提交的第二章“投标人须知”规定的有关证明和证件的复印件不清晰的，评标委员会可要求投标人澄清。

3.1.2评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

3.1.3投标报价有算术错误及其他错误的，评标委员会按以下原则要求投标人对投标报价进行修正，并要求投标人书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标：

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.1.4修正后的最终投标报价若超过最高投标限价（如有），评标委员会应否决其投标。

3.1.5评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。

- 3.2详细评审

3.2.1初步评审结束后，评标委员会按以下原则选择进入定标阶段的中标候选人：

（1）通过初步评审的投标人数量≥3家，选取综合得分前3家进入定标阶段。

（2）通过初步评审的投标人数量≥10家，选取综合得分前5家进入定标阶段。

（3）若综合得分相同，以技术分得分高的优先；技术分仍相同的，由招标人随机抽取确定。

3.2.2详细评审因素：见资信标评审表、商务标评审表、技术标评审表。

3.2.3采用综合评分法，总分共100分，其中商务分40分；资信分25分；技术分35分。

- 3.3投标文件的澄清和补正

3.3.1在评标过程中，评标委员会可以要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2澄清、说明和补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外），并构成投标文件的组成部分。

3.3.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

- 3.4评标结果

评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。

- 附表.商务标评审表

- （一）商务分（40分）

1、价格分（设计报价按平方计算）采用平均值法计算。

评标基准价=有效投标报价的算术平均值(有效投标报价指满足招标文件要求且总投标价格不高于投标限价的投标报价)，投标人的价格分按照下列公式计算：

投标报价等于评标基准价得满分，每高于评标基准价1%扣 1.5 分，每低于评标基准价1%扣 1 分，中间采用直线插入法，分值保留两位小数。

2、投标人的投标报价超过设定的上限价的作为无效标处理。

3、报价是中标的一个重要因素，但最低报价不是中标的唯一依据。

4、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理，并在评审报告中说明。招标人应将上述情况报同级监督部门，对弄虚作假、恶意串通的投标人，应将其列入不良行为记录名单，在1至3年内禁止参加采购活动。

- 附表.资信标评审表

（二）资信分（25分）

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 业绩 | 1.企业业绩：投标人自2022年1月1日至今（以签订合同时间为准），承接过银行业网点装修设计项目，每提供一个项目业绩合同，得1分，本项最高得5分。 2.项目负责人业绩：项目负责人自2022年1月1日至今（以签订合同时间为准），承接过银行业网点装修设计项目，每提供一个项目业绩合同，得1分，本项最高得4分。 注：以上相同案例不重复计分，实际得分按照投标人编制投标书内容为准 | 0-9分 |
| 2 | 获奖情况 | 投标人自2022年1月1日以来，获得省级及以上政府行政部门（或行业协会）颁发的规划类或设计类奖项得2分；获得市级行政部门（或行业协会）颁发的规划类或设计类奖项得1分。本项最高得7分。 注：须提供相关表彰文件或荣誉证书复印件，不提供不得分。同一表彰以最高级别加分，不累加。 | 0-7分 |
| 3 | 项目组成员 | 满足人员配备最低要求。（详见第四章 采购需求中人员配备要求） 1.项目负责人具有工程类高级工程师职称的得2分，具有工程类中级工程师职称的得1分。本项最高得2分。 2.拟派项目组成员（不含项目负责人）具有工程类中级及以上职称，每人得1分，具有工程类高级及以上职称的每人得2分。本项最高得4分。 注：同一人多个职称按最高职称。须提供证书复印件及近3个月社保证明复印件并加盖公章，否则不得分。 | 0-6分 |
| 4 | 文件质量 | 根据投标文件是否编制完整，格式规范、装订整齐、设置评分索引等要求，横向比较，分档给分。 1.编制完整，格式规范、装订整齐、设置评分索引的为优秀3分; 2.编制质量、格式、装订、评分索引中部分较好的为良好2分; 3.编制质量、格式、装订、评分索引均较差的为一般（0-1）分 | 0-3分 |

注：

1）以上凡涉及的要求提供各类业绩合同、证书、社保、表彰等证明材料，投标人提供该资料的复印件，同时在复印件上加盖投标人单位公章，并把复印件装订在投标文件中，未提供复印件或复印件未盖公章的，则不能得分。

2）不得虚报、瞒报，如有虚报、瞒报、造假的，一经发现，其投标作无效处理；

3）如是评标得分的材料不能提供的，则相应内容不得分。

- 附表.技术标评审表

- 技术分（35分）

| 序号 | 评审项 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设计说明 | 方案深化内容全面、满足设计任务书及招标文件要求，满足设计深度要求、无缺项 | 0-3分 |
| 2 | 设计方案 | 总体方案定位准确、布局合理，规划设计指标明确，符合银行业务规划要求 | 0-3分 |
|  |  | 设计色彩和谐、材料和空间的整体风格统一性、视觉效果好 | 0-3分 |
|  |  | 设计方案的实用性、先进性、合理性、结构安全性 | 0-3分 |
|  |  | 进度计划及质量保证措施 | 0-3分 |
|  |  | 对本项目的特点、难定和重点的把握，技术分析及处理措施 | 0-3分 |
| 3 | 估算资料 | 造价估算资料齐全，总造价满足招标文件要求，计算准确 | 0-3分 |
|  |  | 承诺在30天内通过图审工作 | 0-3分 |
| 4 | 服务安排（包括项目人员配备、服务承诺及服务计划书） | 人员配备，满足招标文件要求 | 0-3分 |
|  |  | 服务安排合理，满足招标文件要求 | 0-3分 |
| 5 | 现场设计方案初步讲解、答疑 | 现场设计方案初步讲解、答疑（方案讲解时间控制在8分钟以内） | 0-5分 |

注：1.设计说明、设计方案、估算资料、服务安排评分项优得3分，良好得2分，一般得1分。

2.现场设计方案初步讲解、答疑评分项优得4-5分，良好得2-3分，一般得0-1分。

- 二、“评定分离”定标办法

- 1.定标方法

本次定标采用直接票决法。定标委员会对评标委员会推荐的中标候选人，按照本章规定的定标因素和程序确定中标人。

中标候选人不足 3 家的，由定标委员会根据评标报告并结合定标因素进行集体商议，定标委员会成员充分发表各自意见，最终由定标委员会组长确定 1 名中标人。所有定标委员会成员的意见应作书面记录，并由定标委员会成员签字确认。

- 2.定标因素

定标委员会在定标时应主要参考以下因素择优确定中标人：(1)投标报价；(2)企业实力；(3)评标委员会的评审意见；(4)设计深化方案讲解、答疑。

- 3.定标程序

(1)招标人应在定标会上结合评标委员会提交的书面评标报告，逐一介绍中标候选人的企业实力、荣誉、过往业绩履约及信用记录等情况，对评标情况做总结汇报，对入围定标阶段的中标候选人评审意见及建议做梳理。

(2)定标委员会成员按照定标因素进行综合考量后对入围定标阶段的中标候选人进行实名投票，每人必须且只能投一票(定标委员会成员如将票数投给投标总报价明显高于其余中标候选人的，须在“票决定标投票表”中阐述具体理由)。定标委员会投票并汇总票数后，宣读中标候选人名单及其得票数，取票数最多的中标候选人为中标人；若有中标候选人的票数相同，取票数相同者再次进行票决确定中标人。直至票决出1位中标候选人为中标人。

(3)本定标办法由招标人负责解释。

- 定标过程如有异常情况，由定标委员会成员集体讨论决定，少数服从多数的原则进行记名表决。

- 3.4定标结果

定标委员会完成定标后，应当向招标人提交书面定标报告和中标人名单。

- 第四章合同条款及格式

- 第一部分合同协议书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计管理条例》及国家、地方现行有关工程设计管理法规和规章，双方就                 工程设计及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

（1）工程名称：

（2）工程地点：

（3）工程规模：

（4）投资估算：约          万元人民币，其中工程费用约人民币          万元。

二、设计任务

限额设计，要求工程费用控制在            万元以内，设计任务。

三、设计周期

总周期：自合同签订日起至项目竣工验收通过；设计周期    日历天（不含招标人确认时间），其中：方案设计（含方案优化）：    日历天；初步（含扩大初步）设计：    日历天；施工图设计：    日历天。

设计具体周期以专用合同条款及其附件5的约定为准。

四、签约合同价

设计费（大写）                    （¥                     元）。

五、发包人代表与承包人代表

（1）发包人代表：           ；

（2）承包人代表

项目负责人：                 ；

六、合同文件构成

以下各项文件共同构成本合同文件，可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序判断：

（1）本合同协议书；

（2）专用合同条款及其附件；

（3）招标文件及其附件、中标通知书；

（4）投标函及其附件；

（5）发包人要求；

（6）通用合同条款；

（7）技术标准；

（8）发包人提供的上一阶段图纸（如果有）；

（9）其它合同文件。

在合同履行过程中形成的与合同有关的文件（含来往电报、传真、会议纪要等）均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

七、承诺

（1）发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续，按照合同约定提供设计依据；

（2）承包人承诺按照法律法规和技术标准规定及合同约定提供工程设计服务；

（3）发包人在发包方式、合同支付条款等符合国家、省、市、区相关规定的前提下，严格按合同要求向承包人支付合同价款；

（4）支付合同款项时，发包人有权要求承包人提供合同的发包、履约、验收等相关资料，承包人未提供的，发包人可不予支付合同价款；

（5）发包人在付款前，承包人向发包人提供合法有效、足额的发票，发票抬头均为发包人。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订地点

本合同在            签订。

十、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十一、合同生效

本合同自双方签字（或加盖法人章）并盖公章后生效。

十二、合同份数

本合同（含附件）一式8份，发包人执4份，承包人执4份。

发包人名称：

（盖章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

织机构代码：

地址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

电子信箱：

签订日期：         年     月      日

承包人名称：

（盖章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

织机构代码：

地址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

电子信箱：

签订日期：         年     月      日

- 第二部分通用合同条款

通用合同条款直接引用建市〔2015〕44号“住房城乡建设部工商总局关于印发建设工程设计合同示范文本的通知”附件《建设工程设计合同示范文本（房屋建筑工程）》（GF-2015-0209）第二部分“通用合同条款”内容。

- 第三部分专用合同条款

- 1.一般约定

1.1.2合同当事人及其他相关方

本合同所指“承包人”即本项目设计人

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：各级行政主管部门的规范性文件。

1.6联络

1.6.1发包人和承包人应当在3个工作日内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.6.2发包人与承包人联系信息

发包人接收文件的地点：                         ；

发包人指定的接收人为：发包人代表；

发包人指定的联系电话及传真号码：                         ；

承包人资料接收文件的地点：                         ；

承包人资料指定的接收人为：项目负责人；

承包人指定的联系电话及传真号码：                         ；

承包人指定的电子邮箱：                         ；

1.7严禁贿赂

（1）承包人应遵守发包人的廉政规定，发现发包人或其他人在业务活动中有违反廉政法律法规的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务；情节严重的，有向其上级有关部门举报、建议给予处分并要求告知处理结果的权利。

（2）承包人承诺，如本工程工作人员违反廉政规定，有违规向发包人工作人员赠物送钱等行贿行为，发包人可向建设行政等部门报告并提议将其列入不良市场行为，进行通报公示，限制承包人在宁波承接政府投资项目业务1~3年。

（3）承包人如有接受施工单位或其他工程相关单位（人员）贿赂的，一经核实，处以合同总价1%-10%的违约金（按情节轻重计算违约金），触犯法律的，移交司法机关。

（4）双方约定：承包人发生行贿等违反廉政法规的行为，导致发包人工作人员受行政处分乃至刑事处罚的，发包人出具通知书直接进行违约处理，违约金额度为合同总价10%-20%（视情节严重程度计算违约金）；工程竣工后2年内如发现承包人有违反廉政法规行为，发包人有权追索违约金。

（5）承包人如有以上违反廉政规定的行为，发包人有权将处理结果在官方网站上公示。

2.发包人

2.1发包人一般义务

（1）发包人委托任务时，必须以书面形式向承包人明确设计任务及技术要求，并按合同约定提供文件资料。

（2）发包人应协助承包人解决项目现场的工作条件和出现的问题。

2.2发包人代表

姓名：                         ；

联系电话：                         。

3.承包人

3.1承包人其它义务

①承包人需配合发包人办理有关许可、批准或备案手续。

②承包人收到发包人提供的工程设计依据资料文件后，应仔细阅读，如发现任何不明晰、错误、失误或缺陷，应在7日内向发包人提出书面意见，若未提出不同意见，承包人应对发包人提供资料的理解准确性、完整性负责。

承包人在开展工作前应认真履行建设单位的技术交底内容，在满足相关国家规范、行业标准、地方法规的前提下，要确保项目的合理经济指标，节省项目投资。

③在现场工作的承包人的人员，应遵守现场的安全保卫及其它有关的规章制度，承担有关资料保密义务。

④承包人对设计深度和质量承担保证责任（设计深度必须满足国家、省、市有关规定），对完成的设计文件的正确性、完备性、可靠性、可操作性、经济性负责，发包人或政府部门及委托的相关单位组织的审查并不减少承包人的所有责任。承包人完成的施工图成果文件，应满足发包人编制招标控制价、材料采购和施工安装的需要，所有专业工程的深化设计均应在施工图阶段完成，深化设计的费用包含在本合同设计费中。施工图经审图单位审查合格后，对施工过程中因设计缺陷、发包人要求或其他原因需要更改设计时，承包人不得以出具施工修改蓝图的方式进行变更，必须出具设计变更单。

⑤发包人有权要求承包人提供设计计算书或设计计算原始文件（包括设计输入条件、基础数据、计算方法、计算结果等），以便发包人或发包人委托的相关单位在必要时使用其它程序进行验算，承包人不得以专利和知识产权为借口拒绝配合。

⑥参与发包人组织与本工程有关的考察、调研。

⑦设计前承包人必须到现场进行踏勘，根据施工现场的情况进行设计，如出现因此原因而引起的施工图纸偏差、施工签证及工程量的追加、投资的增加，承包人应承担其设计责任和相应的违约责任。

⑧承包人应对因履行本项目而获取的一切有关信息及设计成果进行保密，未取得发包人书面同意，不得向任何第三人提供有关本项目的一切信息及成果。如发生以上情况并给发包人造成经济损失，发包人有权向承包人索赔。

⑨承包人应按施工阶段主要工作内容派遣本项目相关专业设计师到施工现场，从开工到竣工验收全过程负责设计配合工作，及时解决施工中发现的设计问题，由此发生的费用已包含在设计费中。

⑩承包人在设计时不得设置不合理的型号、规格、参数等技术指标限制或者排斥潜在投标人。

⑪承包人需接收发包人对初步设计文件及施工图进行审查，并按发包人要求进行调整。

3.2承包人代表

项目负责人

姓名：

执业资格及等级：

注册证书号：

联系电话：

电子信箱：

通信地址：

承包人对设计负责人的授权范围如下：

3.3承包人人员

承包人人员详见附件4。

3.4人员更换

承包人更换设计人员应提前  7  天通知发包人，未经发包人同意，承包人不得更换设计人员，擅自更换的处以更换人员所属单位相应的签约合同价  1%  的违约金；

发包人要求更改设计人员的，承包人应在收到发包人书面更换设计人员通知后  7  天内无条件更换，拒绝更换的处以相应所属单位签约合同价  1%  的违约金。

3.5分包

允许分包的专业工程包括：本项目不允许分包。

5.工程设计要求

5.1工程设计一般要求

5.1.2.1工程设计的特殊标准或要求：/。

5.1.2.2工程设计适用的技术标准：中华人民共和国、浙江省和杭州收颁布的现行的国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准，以及相应的规范、规程等，如出现标准、规范、规程有不一致的，以要求高的为准。

5.3工程设计文件的要求

5.3.3工程设计文件深度规定：按国家技术规范、标准及规程，达到设计招标技术文件

要求和招标文件规定的设计深度，符合有关部门审核一次性通过要求。所有图纸要深化到可以施工为止。

5.3.5工程的合理使用寿命年限：根据相关设计规范规定。

6.工程设计进度与周期

6.1工程设计进度计划

6.1.1工程设计进度计划的编制合同当事人约定的工程设计进度计划提交的时间：按发

包人要求。合同当事人约定的工程设计进度计划应包括的内容：方案深化、初步设计、施工图设计各节点的进度计划安排等内容。

6.1.2工程设计进度计划的修订

发包人在收到工程设计进度计划后确认或提出修改意见的期限：5天内。

6.3工程设计进度延误

6.3.1因发包人原因导致工程设计进度延误

（4）因发包人原因导致工程设计进度延误的其他情形：   /   。

承包人应在发生进度延误的情形后3天内向发包人发出要求延期的书面通知，在发生该情形后3天内提交要求延期的详细说明。

发包人收到承包人要求延期的详细说明后，应在5天内进行审查并答复。

6.5提前交付工程设计文件

6.5.2提前交付工程设计文件的奖励：   /   。

7.工程设计文件交付

7.1工程设计文件交付的内容

7.1.2发包人要求承包人提交电子版设计文件的具体形式为：符合招标及施工要求的CAD、PDF等。

8.工程设计文件审查

8.1发包人对承包人的设计文件审查期限不超过（审查期限根据项目推进情况由发包人确定）天。

8.3发包人应在审查同意承包人的工程设计文件后根据工程进度需要，向政府有关部门报送工程设计文件。

8.4工程设计审查形式及时间安排：根据项目推进情况由发包人确定。

9.施工现场配合服务

9.1发包人为承包人派赴现场的工作人员提供的工作、生活及交通等方面的便利条件：

办公场所由发包人提供，差旅费由设计人自理。

9.2承包人应当全过程提供施工现场配合服务。

设计人须配合工程建设需要提供现场指导和监督服务，在样板区域施工及工程施工期间应按照发包人要求派驻各专业设计代表进行技术交底、材料选样、指导施工、处理有关设计问题，做好各项后期服务，所发生的费用由设计人自理（已包含在合同设计费内）

10.合同价款与支付

10.1合同价款及计费依据

签约合同价：人民币（大写）                    元（¥                   元）。

10.2支付计划

设计费支付计划

| 付费次序 | 支付比例 | 金额（万元） | 付费时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一次付费 | 支付设计合同价的10% |  | 合同签订后30天内 |
| 第二次付费 | 支付至设计合同价的30% |  | 设计方案经审核确认后30天内 |
| 第三次付费 | 支付至设计合同价的70% |  | 工程施工图全部出图经审图机构审定合格并出具合格证书后30天内 |
| 第四次付费 | 支付至设计合同价的95% |  | 工程竣工验收合格完成后30天内 |
| 第五次付费 | 结清余款 |  | 工程综合验收合格并审计审定结算完成后30天内 |

11.变更与索赔设计变更

发包人应在接到承包人关于增加合同价款或延长设计周期要求的书面声明后的15个工作日内，予以书面答复。

因设计缺陷造成的设计变更，发包人将对承包人处以违约金罚款：图纸中出现违反国家强制性规定条款的，每出现一条，处以0.3万元/条的违约金；对发包人造成直接或间接损失达1万元但未超过3万元的，每项变更处以0.1万元的违约金；直接或间接损失达3万元但未超过5万元的，每项变更处以0.2万元的违约金；直接或间接损失达5万元或超过5万元以上的，每项变更处以0.5万元的违约金。以上承包人应付的违约金发包人有权直接在应付承包人的款项中予以扣除，不足部分有权要求承包人另行支付。

因其他原因造成的设计变更及修改，承包人应及时的、积极的予以配合修改（包括出必要的施工图），非承包人原因造成设计变更（重大变更除外）的总额，超出批准概算工程费用的10%以内时，设计变更的设计费不予计取；非承包人原因造成重大变更需另行签订补充合同，普通变更累计超出批准概算工程费用的10%以上时，10%以上部分设计变更也需另行签订补充合同，设计费按本合同第10.1项[合同价款及支付依据]规定计取。

14.违约责任

14.1发包人违约责任

14.1.1在合同履行期间，非承包人的过错，发包人要求中止或解除设计合同，如果承包人尚未开始设计工作，发包人应支付给承包人设计部分签约合同价的5%作为赔偿；已开始设计工作的，按照各阶段支付比率协商解决；若已完成施工图设计但工程尚未开工的，最高结算价不得超过设计部分合同价的80%。

14.1.2发包人未能按合同约定支付合同价款的违约责任：发包人若故意拖延支付合同价款，拖延部分按照中国人民银行发布的同期贷款基准利率支付违约金。

未经发包人同意，承包人不得因此中止设计工作。

14.2承包人违约责任

14.2.1承包人未按合同约定履行设计职责的，发包人有权要求承包人立即纠正并就因此而遭受的损失提出索赔，承包人收到发包人纠正通知后五日内未予纠正的，发包人有权停付设计费并提出进一步索赔，直至解除合同关系。

14.2.2若因承包人原因导致提交的设计成果文件无法通过发包人组织的设计审查，发包人可从以下两种方式中选择一种进行处理，承包人必须遵照执行。

Ⅰ.对不合格部分进行重新设计或修改，由此引起的费用增加和工期延误由承包人负相应责任；

Ⅱ.解除该不合格部分的合同，发包人将该不合格部分发包给其他设计单位，扣除承包人合同价款中此部分的设计费用，并处以此部分设计费用10%的违约金；

14.2.3承包人在合同有效期内，应当履行合同约定的义务。若因承包人的原因而产生设计质量事故、设计缺陷，造成发包人损失或虽未发生实际损失但存在风险，承包人除应采取补救措施外，应免收直接影响部分的设计费，并承担相应赔偿责任，赔偿金额由双方协商。

14.2.4对承包人设计缺陷造成的设计图纸错、漏、碰、缺,特别是有明显影响使用功能所引发的施工返工、误工，处理原则如下：

Ⅰ.由于设计图纸错、漏、碰、缺问题带来的施工返工，但能及时处理，未对施工工期造成影响，按实际发生的施工返工费的10%赔偿，经监理和发包人确认后，在下期设计费支付前交纳给发包人。

Ⅱ.由于设计图纸错、漏、碰、缺问题带来的施工返工，未能及时处理，并对施工工期造成了一定影响，按实际发生的返工费、误工费20%赔偿，经监理和发包人确认后，在下期设计费支付前交纳给发包人。

Ⅲ.未按要求进行限额设计，或由于设计图纸错、漏、碰、缺问题带来的设计变更，所引起的工程费增加，以至超出批准的概算，未对施工工期造成影响时，按超过概算金额的5%赔偿发包人；对施工工期造成影响时，按超过概算金额的10%赔偿发包人。承包人还应对设计进行修改或调整，以保证工程总费用控制在批准的概算内。

IV.以上三项赔偿总额不超过总设计费的50%。

14.2.5承包人未按发包人指定的时间、地点参加工程有关会议等，每发生一次处以违约金1000元；由发包人、行政主管部门或质量安全监督单位等组织的检查，要求承包人参加的，承包人相关人员不到现场的每缺一人次处以违约金2000元，最高限额不超过本工程履约担保金额的20%。

14.2.6承包人未按合同约定提交设计成果文件的，每阶段每延迟一天，处以1000元/天的违约金，最高限额不超过本工程履约担保金额的40%。

14.2.7合同生效后，承包人如要求中止或解除合同，应在三十日内双倍返还发包人已支付的本工程设计费。

16.合同解除

若发包人未能按合同约定支付合同价款，在发包人根据本合同第14条第（1）项[发包人违约责任]第②小点的约定支付违约金后，承包人须继续履行合同。

17.争议解决

（1）如发包人、承包人双方在履行合同时发生争议，可以协商或者要求有关部门调解。如协商或者调解不成的，任何一方均可向宁波市人民法院提起诉讼。

（2）除提交诉讼的争议事项外，设计工作应照常进行。

18.其他

（1）承包人保证，发包人使用承包人的设计成果将不会对任何第三方构成侵权。任何第三方向发包人提出的侵权之诉讼或索赔均由承包人承担处理、应诉和赔偿责任。若发包人由此而承担任何责任、支付任何费用（包括不限于律师费、公证费、鉴定费等）均应当由承包人无条件全部承担。

（2）承包人如出现违法出借资质证书、违法分包转包行为的，分别向发包人支付合同价5%的违约金；承包人如出现行贿违法违纪行为，向发包人支付合同价2%的违约金；承包人如出现串通投标、弄虚作假行为的，分别向发包人支付合同价2%的违约金。其他违约金按照投标文件投标函的承诺及本合同有关违约处理约定收取。

（3）承包人就本合同约定事项向发包人承担连带责任。

附件：

1.工程设计范围、阶段与服务内容

2.发包人向承包人提交的有关资料及文件一览表

3.承包人向发包人交付的工程设计文件目录

4.承包人主要设计人员表

5.设计进度表

6.廉政协议

7.保密协议

附件1：

工程设计范围、阶段与服务内容

一、本工程设计范围

设计内容：详见设计任务书

满足本项目投资所含的全部设计内容（详见设计任务书及政府相关批复文件）。在工程招标中，提供各项招标文件中的技术要求、参数指标及相应的设备清单，施工期间应发包人要求到施工现场解决施工中需设计参与解决的问题。设计费包含完成上述内容的所有费用。

二、本工程设计阶段划分

方案深化、初步设计（含扩初、概算）、施工图设计、施工配合及竣工验收五个阶段。

三、各阶段服务内容

承包人应完成五个设计阶段的全部工作，其中包括政府主管部门审查意见带来的反复修改。各阶段设计图纸深度必须满足国家、省、市有关规定及专用合同条款第5条第（2）项[工程设计要求]，设计成果要求见专用合同条款7.2项[设计资料及文件]。

（1）方案深化阶段

①按时保质完成方案深化，接受发包人的审查。

②配合和协助发包人完成上级主管部门、相关部门对方案深化文件审查、技术答疑及技

术评审等工作。对审查意见中提出的需要修改和补充的问题，由主设计师、各分项负责人组织相关人员按要求及时补充完善。。

③根据发包人的需要，及时提供各类技术资料、计算书等相关资料。配合和协助发包人完成各类审批手续和对其他相关单位的协调工作。

④按照发包人要求参加各级报件工作，并且充分与发包人沟通，体现发包人意愿，根据审查结论负责作必要的调整补充，免收设计费。

⑤积极配合完成发包人要求的与本工程设计相关的其他一切事务。

（2）初步设计阶段

①负责完成各专业的初步设计文件，设计内容和深度应满足政府相关规定。

②制作报政府相关部门进行初步设计审查的设计图纸，配合发包人进行相关的报审工

作，提供相关的工程用量参数，并负责有关解释和修改。

（3）施工图设计阶段

①负责按招标人要求完成施工图标段划分设计文件。

②对发包人的审核修改意见进行修改、完善，保证其设计意图的最终实现。

③根据项目进度要求及时提供各阶段报审图纸，协助发包人进行相关的报审工作，根据

审查结果在本合同约定的范围内进行修改调整，直至审查通过，并最终向发包人提交正式的施工图设计文件。

④协助发包人进行工程招标答疑。。

（4）施工配合及竣工验收阶段

①负责工程设计交底，解答施工过程中施工承包人有关施工图的问题，项目负责人及各

专业设计负责人，及时对施工中与设计有关的问题做出回应，保证设计满足施工要求；。

②根据发包人要求，及时参加与设计有关的专题会，现场解决技术问题。

③协助发包人处理工程洽商和设计变更，负责有关设计修改，及时办理相关手续。

④参与与承包人相关的必要的验收以及项目竣工验收工作，并及时办理相关手续。

⑤提供产品选型、设备加工订货、建筑材料选择以及分包商考察等技术咨询工作。

⑥应发包人要求协助审核各分包商的设计文件是否满足接口条件并签署意见，以保证其与总体设计协调一致，并满足工程要求。

附件2：

发包人向承包人提交有关资料及文件一览表

| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 提交 日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 立项批复文件 | 1 | 初步设计前 |
| 2 | 设计任务书 | 1 | 初步设计前 |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
| … |  |  |  |

（上表内容仅供参考，发包人和承包人应当根据项目具体情况详细列举）

附件3：

承包人向发包人交付的工程设计文件目录

| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 提交日期 | 有关事宜 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 深化方案设计文本、电子图 | 按发包人需求提供 | 按实际工程进度提交 | 方案深化和扩初设计需由业主确认 |
| 2 | 初步设计文本（含初步设计概算书） | 按发包人需求提供 | 按实际工程进度提交 |  |
| 3 | 完整的施工图 | 按发包人需求提供 | 按实际工程进度提交 |  |
| 4 | 施工图纸的电子文本图 | 按发包人需求提供 | 按实际工程进度提交 |  |
| 5 | 设计变更及施工配合过程中的相关资料 | 按发包人需求提供 | 按实际工程进度提交 |  |

特别约定：

1.在发包人所提供的设计资料（含设计确认单、规划部门批文、政府部门批文等）能满足承包人进行各阶段设计的前提下开始计算各阶段的设计时间。

2.图纸交付地点：承包人工作地（或发包人指定地）。发包人要求承包人提供电子版设计文件时，承包人有权对电子版设计文件采取加密、设置访问权限、限期使用等保护措施。

3.如发包人要求提供超过合同约定份数的工程设计文件，则承包人无偿按发包人的要求提供，发包人不另行支付承包人工本费。

4.因政策原因需提供其他图纸的，费用已包含在合同价中，发包人不另行支付。

附件4：

承包人主要设计人员表

| 名称 | 姓名 | 职务 | 注册执业资格 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  |  |  |  |
| ...... |  |  |  |  |

注：未经发包人同意，不得更换设计人员。

附件5：

设计进度表

附件6：

廉政协议

为做好工程建设中的党风廉政建设工作，保证工程建设高效优质廉洁，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，本设计项目中发包人（以下简称“甲方”）与承包人（以下称“乙方”），特订立如下协议。

1.甲方和乙方双方的权利和义务

（1）严格遵守党的方针政策和国家有关法律法规及主管部门的有关规定。

（2）严格执行协议文件，自觉按协议办事。

（3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和协议文件

另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

（4）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，对协议履约过程进行监督，严格依规依纪依法对违纪违法行为进行查处。

（5）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（6）发现对方严重违反本协议义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2.甲方的义务

（1）甲方及其工作人员不得接受或索要乙方及其工作人员赠送的礼品礼金礼卡，不得要求乙方支付应由甲方或甲方工作人员个人支付的费用等。

（2）甲方工作人员不得接受乙方安排的宴请和娱乐活动；不得借用乙方提供的通信工具、交通工具和高档办公用品等。

（3）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等个人事宜提供便利等。

（4）甲方工作人员及其配偶、子女、亲属不得从事与本协议有关的业务活动。

（5）甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位或推销材料和设备。

（6）甲方工作人员应秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动。

3.乙方的义务

（1）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员赠送礼品礼金礼卡。

（2）乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员支付应由甲方单位或个人支付的任何费用。

（3）乙方不得以任何理由为甲方工作人员安排宴请及娱乐活动。

（4）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通信工具、交通工具和高档办公用品等。

4.违约责任

（1）甲方及其工作人员违反本协议第1、2条，按管理权限，依据有关规定给予组织处理或党纪政务处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（2）乙方及其工作人员违反本协议第1、3条，按管理权限，依据有关规定给予组织处理或党纪政务处分；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议有关主管部门给予乙方一至三年内不得进入其主管的工程建设市场的处罚，并按照主合同第三部分专用合同条款第1.7严禁贿赂条款执行。

5.本协议有效期为甲方和乙方签署之日起至主协议失效日止。

6.本协议作为合同的附件，与主合同具有同等的法律效力，经协议双方签署后立即生效，本协议一式份，双方各执份。

发包人（甲方）：

承包人（乙方）：

法定代表人（负责人）或

其委托代理人：（签字）

法定代表人（负责人）或

其委托代理人：（签字）

签订时间：年月日

签订地点：

附件7：

保密协议

发包人（甲方）：

承包人（乙方）：

鉴于乙方在为甲方提供服务期间负责装修工程设计，双方就乙方为甲方提供工程设计期间及工程竣工后的保密事宜，达成以下条款：

第一条隐秘信息

甲乙双方确认：“隐秘信息”是指甲方未曾公开的商业隐秘、技术信息等，包括但不限于设计、图纸、程序、制作工艺、制作方法、招投标中的标底及标书内容。乙方承认在甲方施工期间可能直接或间接地通过图纸、书面变更、口头通知、图表等资料获得或通过观看全部或部分设备、产品等获得这些隐秘信息。

第二条对隐秘信息的保密

乙方承诺，严格保守自己在为甲方提供服务期间所获得有关甲方及甲方项目的一切隐秘信息。乙方保证除非为了甲方项目的工作需要沟通此种隐秘信息外,未经甲方事先书面答应，不以任何方式，无论口头、书面，还是磁盘、通信网络等介质向任何其他方，包括个人、公司及其他经济组织等泄露隐秘信息。

第三条禁止非法使用隐秘信息

乙方保证除非为了甲方项目的工作需要而使用此种隐秘信息外，未经甲方事先书面答应，不以任何方式自行使用隐秘信息，并且不以任何方式答应或帮助他人使用隐秘信息。

第四条隐秘信息的停止使用

在甲方工程竣工后，乙方应停止使用全部的隐秘信息，不得向任何个人、公司及其他经济组织等披露此种隐秘信息。在工程施工及设计期间一旦甲方要求，乙方应随时将从甲方及甲方项目获得的一切资料文件及其复制件归还甲方，工程竣工后乙方必需全部将从甲方及甲方项目获得的一切资料文件及其复制件归还甲方，乙方不得私自保存或存档。

第五条保密期限

双方同意本协议规定的保密期限为自本协议签署之日起至双方协议关系终止或解除后永久有效，其中对商业隐秘的保密期限为施工期间及竣工后的无限期期间。在保密期限内，乙方无论何种缘由必需承当保密义务，且甲方不支付任何保密费。

第六条违约责任

- 假如乙方违背本协议的规定，应支付给甲方违约金，违约金按主协议项下对应项目设计费的

10%赔偿，假如因乙方的泄密原因导致甲方造成损失，且甲方的损失超过主协议项下对应项目设计费10%的，以甲方的损失额为准进行赔偿。由于乙方违约而造成甲方的损失，包括但不限于甲方的直接损失、可得利益等间接损失及调查、诉讼费用。并且乙方还应实行各种合理方法挽回泄密造成的影响，尽可能使隐秘信息连续处于保密状态；同时，本协议连续有效。

第七条争议的解决方法

因执行本协议而发生纠纷，可由双方协商解决，如协商不成任何一方都有向甲方所在地人民法院提起诉讼的权利。

第八条协议的效力和变更

1、本协议作为合同的附件，自双方签字盖章后生效。本协议的任何修改必需经过双方的书面同意。

2、本协议一式份，甲、乙双方各执份。本协议同主合同具有同等法律效力。

发包人（甲方）（公章）：               承包人（乙方）（公章）：

法定代表人（负责人）/

授权代理人：

法定代表人（负责人）/

授权代理人：

本协议于年月日在签订

- 第五章发包人要求

- 一、发包人要求

- （一）设计任务书

一、项目概况：

1、项目名称：浙江桐庐农村商业银行股份有限公司总部办公大楼装修设计项目

2、项目位置：项目位于桐庐县迎春南路278号。

3、建筑规模：装修总建筑面积约10050平方米，其中主楼建筑面积约6750平方米，副楼建筑面积约3300平方米。

4、设计范围及要求（包括但不仅限于）：空间平面功能布局设计；消防设施改造设计；立体车库设计；天棚、地面、墙面、天桥、道闸等装饰设计；软装（含艺术品）设计；电气、弱电智能化、给排水、消防、暖通空调等专业设计等,以及我行需要的功能设施设计工作，并及时配合完成招标人所有工作、各类报建审批、后续施工服务（提供相应设计技术交底、解决施工中的设计技术问题等）、参加竣工验收等项目建设全过程内容。

设计阶段成果要求（以下进度不含招标人确认时间）：

| 设计阶段 | 进度要求 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 概念方案和平面设计 优化阶段 | 20日历天 | 中标后的完善和时间确认 |
| 方案深化设计阶段 | 10日历天 | 含设计和审核确认时间 |
| 施工图设计阶段 | 10日历天 | 设计材料、工艺和施工做法等能达到施工的实施条件，且具有实际的可行性，满足指导现场施工和编制工程量 清单的深度，包含审图报送。 |

- 第六章投标文件格式

浙江桐庐农村商业银行股份有限公司总部办公大楼装修设计项目

投标文件

招标编号：

项目名称：

投标人：（单位盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

日期：   年   月   日

- 封面

浙江桐庐农村商业银行股份有限公司总部办公大楼装修设计项目

投标文件

项目名称：

投标文件内容：商务标/资信标/技术标

投标人：（单位盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

日期：   年   月   日

- 投标文件格式目录

1．投标函

2．设计费用清单

3．设计方案

4．项目管理机构组成表

5．法定代表人身份证明

6．授权委托书

7．投标保证金收执证明

8．投标人基本情况表

9．项目负责人简历表

10．资信标自评分表

11．承诺函

12．投标人认为有必要的其他内容

- 投标函

（招标人名称）：

1.我方己仔细研究（项目名称）设计招标文件的全部内容，愿意以（填写投标报价的具体要求），主设计师          ，身份证号码           ，设计服务期限：总周期：自合同签订日起至项目竣工验收通过；设计周期     日历天（不含招标人确认时间），其中：方案设计（含方案优化）：     日历天；初步（含扩大初步）设计：     日历天；施工图设计：   日历天，按合同约定设计工作，工程质量达到。

2.我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3.如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定期限内与你方签订合同。

（2）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（3）我方承诺在合同约定的期限内完成并交付全部合同工程。

4.我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.4项规定的任何一种情形。

5.（招标人可补充其他说明）。

投标人（单位盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

联系人：

联系地址：

电话：

年    月    日

- 设计费用清单

1.费用清单说明

2.费用清单表

单位：人民币        元

| 序号 | 费用分项名称 |  | 计算依据、过程和公式 | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设计部分 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 | 其他 |  |  |  |  |
| …… |  | …… |  |  |  |
| 合计报价 |  |  |  |  |  |

- 设计方案

设计方案应包括（但不限于）下列内容：

一、设计工程概况；

二、设计范围、设计内容；

三、设计依据、设计工作目标；

四、设计机构设置（框图）、岗位职责；

五、设计说明和设计方案；

六、拟投入的设计人员；

七、设计质量、进度、保密等保证措施；

八、设计安全保证措施；

九、设计工作重点、难点分析；

十、对本工程设计的合理化建议。

- 项目管理机构组成表

| 本项目任职 | 姓名 | 职称 | 专业 | 执业或职业资格证明 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 |  |

表1：主要人员简历表

| 姓名 |  | 年龄 |  | 学历 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  | 职务 |  | 拟在本项目任职 |  |  |
| 工作年限 |  |  |  | 从事设计工作年限 |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 |  | 学校 |  | 专业 |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |
| 时间 | 参加过的项目 |  |  | 担任职务 | 发包人及联系电话 |  |

注：“主要人员简历表”指除主设计师外的其他主要人员。

三、法定代表人资格证明

单位名称：

地址：

姓名：性别：年龄：职务：

系的法定代表人。为项目，签署上述投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人：（盖单位章）

年月日

（授权委托书）

本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）标段工程投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：。

代理人无转委托权。

附：（法定代表人及授权委托人身份证复印件）

投标人：（盖单位章）

法定代表人：（签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：（签字或盖章）

身份证号码：

年月日

- 投标保证金收执证明

此处复印：①基本账户开户许可证或基本存款账户信息；②银行保函或保险保单或担保保函的费用转账凭证（基本帐户银行出具银行保函的除外）。

- 投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电话 |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  | 网址 |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 企业设计资质证书 | 类型： | 等级： |  |  | 证书号： |  |  |  |
| 质量管理体系证书 （如有） | 类型： | 等级： |  |  | 证书号： |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  | 其中 | 高级职称人员 |  |  |  |  |
| 成立日期 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |
| 基本账户银行账号 |  |  |  | 技术人员数量 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  | 各类注册人员 |  |  |  |  |
| 投标人关联企业情况（包括但不限于与投标人法定代表人（单位负责人）为同一人或者存在控股、管理关系的 不同单位） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：投标人应根据投标人须知第3.5项的要求在本表后附相关证明材料。

- 项目负责人简历表

| 姓名 |  |  |  | 年龄 |  |  |  | 学历 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  |  |  | 职务 |  |  |  | 拟在本项目任职 |  |  |
| 毕业学校 |  |  | 年毕业于 |  |  | 学校 |  |  | 专业 |  |
| 工作年限 |  |  |  |  |  | 从事设计工作年限 |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间 | 参加过的项目 |  |  |  |  |  | 担任职务 |  | 发包人及联系电话 |  |

注：项目负责人指主设计师，后附项目负责人的身份证及资格审查条件所要求的相关证书复印件。

- 资信标自评分表

| 资信评分项 | 投标人具备条件 | 自评分 |
| --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |

注：投标人应根据招标文件第三章“评标办法”资信标评审表要求在本表后附相关证明材料（表中明确投标人无须提交证明资料的除外）。

- 承诺函

致：（招标人）：

本公司已详细阅读（项目名称）招标文件，严格遵守中华人民共和国、浙江省及宁波市有关招标投标的法律法规，自觉维护建筑市场正常秩序，现就参加本工程投标的有关事项承诺如下：

1、投标文件无虚假、伪造的内容。如投标文件中存在虚假、伪造的内容，同意作否决投标处理，投标保证金不予退还；如中标之后被查实弄虚作假，同意取消中标资格，投标保证金、履约保证金不予退还；

2、我公司无串通投标行为；

3、我公司无恶意报价行为。如被认定存在严重哄抬标价或影响合同履行的异常低价竞标行为，同意作否决投标处理，并接受有关行政监督部门的调查和处罚；

4、我公司及法定代表人、拟派项目负责人未被列入严重失信企业名单；未被列入失信被执行人名单；无行贿犯罪行为；未被列入严重违法失信企业名单。如被认定存在上述情形的，同意作否决投标处理；如中标之后被查实，同意取消中标资格；

5、拟派项目管理机构人员均为我单位在职人员。如拟派项目管理机构人员非我单位在职人员的，同意作否决投标处理或取消中标资格；

6、将积极配合招标人解决，包括更换项目负责人、取消中标资格、投标保证金不予退还、因重新招标导致新增的费用及工期延长的责任。

投标人：（盖单位章）

法定代表人：（签字或盖章）

日期：年月日